1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Hạng mục backlog | Công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | Must | Cần xác định tài khoản độc giả để quản lý việc mượn sách và thông tin cá nhân. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | Must | Là chức năng cốt lõi giúp độc giả tìm được sách cần mượn. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L | Must | Là chức năng chính của hệ thống, tạo ra giá trị cốt lõi cho MVP. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S | Should | Hữu ích cho độc giả nhưng có thể tạm gia hạn trực tiếp tại quầy. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M | Should | Giúp độc giả đặt sách khi hết nhưng có thể triển khai sau chức năng mượn sách. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M | Could | Tăng tương tác và chia sẻ kinh nghiệm nhưng không ảnh hưởng đến chức năng mượn sách cơ bản. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L | Won't | Tốn nhiều công sức và không cần thiết cho phiên bản MVP đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S | Should | Giúp hạn chế trả sách trễ nhưng có thể nhắc nhở độc giả bằng cách khác trong giai đoạn đầu. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S | Should | Giúp độc giả theo dõi các lần mượn nhưng có thể hỏi thủ thư khi cần thông tin. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L | Must | Cần có dữ liệu sách được quản lý để độc giả tìm kiếm và mượn sách chính xác. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | Won't | Không phải chức năng cốt lõi và độc giả vẫn có thể liên hệ trực tiếp tại quầy. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M | Could | Giúp đăng nhập thuận tiện hơn nhưng độc giả vẫn có thể sử dụng tài khoản riêng. |

2. Tính tổng điểm công sức nhóm Must

Các hạng mục thuộc nhóm Must:

| Hạng mục | Công sức |
| --- | --- |
| Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 |
| Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 |
| Mượn sách online | 3 |
| Thủ thư quản lý kho sách | 3 |
| Tổng cộng | 10 điểm |

Năng lực của nhóm trong Release 1 là 20 điểm.

- 60% năng lực Release 1: \(20 \times 60\% = 12\) điểm.

- Tổng công sức nhóm Must: 10 điểm.

- Tỷ lệ công sức nhóm Must: \(10/20 \times 100\% = 50\%\).

Kết luận: Nhóm Must có 4 hạng mục, tổng 10 điểm, chiếm 50% năng lực Release 1. Kết quả nằm trong ngưỡng khoảng 60% và không vượt quá 5 hạng mục theo yêu cầu đề bài.

3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Các hạng mục được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Nhóm Must đứng đầu, tiếp theo là Should, Could và Won't. Trong mỗi nhóm, các chức năng nền tảng được ưu tiên trước.

| Thứ tự | Hạng mục backlog | MoSCoW | Điểm | Giải thích thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | 3 | Cần quản lý dữ liệu sách trước khi đưa vào sử dụng. |
| 2 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 | Cần tài khoản để xác định độc giả thực hiện giao dịch. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 | Giúp độc giả tìm sách có trong hệ thống. |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 3 | Hoàn thiện chức năng nghiệp vụ chính của MVP. |
| 5 | Gia hạn mượn sách online | Should | 1 | Bổ sung tiện ích quản lý thời gian mượn sách. |
| 6 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 1 | Giúp độc giả theo dõi các giao dịch mượn sách. |
| 7 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 | Hỗ trợ nhắc hạn trả sách sau khi nghiệp vụ mượn sách hoạt động. |
| 8 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | 2 | Mở rộng khả năng phục vụ độc giả khi sách chưa có sẵn. |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 | Bổ sung tương tác nhưng không ảnh hưởng đến nghiệp vụ chính. |
| 10 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | 2 | Tăng tiện lợi nhưng không bắt buộc vì đã có đăng nhập riêng. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 | Có thể sử dụng kênh liên hệ khác trong Release 1. |
| 12 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | 3 | Chưa cần thiết và tốn công sức phát triển ở giai đoạn đầu. |

Tổng công sức của Product Backlog: 25 điểm.